**Календарный план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения | Описание | Человеко-часы | Стоимость, руб. |
| 1 | 15.05.2021  (1 день) | **Макетирование**   * главное окно для создания контактов * окно просмотра и редактирования контактов * окно поиска пользователей * окно настроек приложения | 2 | 300 |
| 2 | 15.05.2021  (1 день) | **Проектирование**   * Структура базы данных * Диаграммы пакетов * Диаграммы классов | 1 | 150 |
| 3 | 16.05.2021  -  18.05.2021  (3 дня) | **Реализация**  Разработка приложения согласно спроектированным диаграммам | 16 | 2400 |
| 4 | 19.05.2021  (1 день) | **Тестирование и отладка**   * Составление плана тестирования * Тестирование функциональных требований к приложениям | 4 | 600 |
| 5 | 19.05.2021  (1 день) | **Внедрение и подготовка проектной документации**   * Сборка установщика * Написание пояснительной записки | 3 | 450 |
|  | **Итого:**  **6 дней** |  | **26** | **3900** |

**Смета выполнения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Статья расходов | Затраты, руб. |
| **Оплата времени разработки:**  - Младший разработчик | 3900  3900 |
| **Накладные расходы:**  -Печать документации  -Другие расходы | -  -  - |
| **Себестоимость** | **3900** |
| **Норма прибыли**(15% от себестоимости) | **4500** |
|  | **Итого:4500** |